Protokoll vom 21.07.25

„Smart Chessboard“

| Ort: | Raum 029 – Walter-Rathenau Gewerbeschule |
| --- | --- |
| Besprechungsleitung: | Kevin Chmolenko |
| Protokollführender: | Bilal Karali |
| Anwesende: | Luca Schreiner Kevin Chmolenko Bilal Karali |

Tagesordnung:

- Begrüßung und Verlesung der Tagesordnung

- Konzeptionierung

- Ermittlung benötigte Komponente

- Beschluss Softwarestack

- Beschluss Projektdokumentationsmöglichkeiten und Projektmanagement

| TOP | Ergebnis | Maßnahmen | Verantwortlich | Überprüfen am |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Kevin begrüßt die Teilnehmer und verließt die Tagesordnung | - | Kevin Chmolenko | - |
| II. | Produktentwurf und Umsetzungskonzept | - Diskussion über technische Möglichkeiten - Prototypentwurfsplan | Luca Schreiner Kevin Chmolenko Bilal Karali | 26.07.25 |
| III. | Liste aller benötigten Bauteile erstellt | - Beschaffung durch Ausbildungsbetrieb | Kevin Chmolenko | 01.08.25 |
| IV. | Einigung Python für Backend und React.js für Frontend | - Prüfen nach verschiedenen Faktoren (Schnelligkeit, Libaries) und vorhandenes Know-how | Bilal Karali Luca Schreiner | heute |
| V. | Ablauforganisation erstellt | - Gantt-Diagramm (Siehe ..) - Kanban Board erstellt und Tasks gesammelt | Kevin Chmolenko Luca Schreiner Bilal Karali | heute |

26.07.25, Walter-Rathenau GS Freiburg			Bilal Karali

Datum, Ort							Unterschrift Protokollführender